会  议  纪  要

奎燕设计工作台  ·  产品周会

| 会议名称 | 奎燕设计工作台 · 产品周会 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2026年9月9日（星期三） 14:00 – 15:10 |
| 地 点 | 线上（腾讯会议） |
| 主 持 人 | 杨阳 |
| 记 录 人 | 李晨 |
| 出 席 人 | 杨阳、李晨、周可、陈晓、王宁 |
| 缺 席 | 赵敏（出差，会后补看纪要） |

一、  会议目的

对齐 KEY 视界本周进度，确认 L3 信息架构改动范围，以及 9 月中旬对外演示的准备事项。

二、  议题与讨论

1. KEY 视界本周状态

•  主流程（Brief → 市场地图 → 策略卡）已可走通，演示数据使用「绿茶礼盒」样例。

•  视觉规范已落到 brand/ 目录，但 Shell 默认主题与 Fancy 实验主题仍存在色板不一致。

•  结论：本周五前冻结对外演示用主题，Fancy 实验不进入演示分支。

2. L3 信息架构

•  周可提出：市场地图卡片密度过高，筛选条件与 Brief 意图对不齐。

•  陈晓补充：Brief 扩写后的标签合同需要在 L3 侧强制校验，否则会出现空桶。

•  结论：先做「Brief 相关度」过滤，不改卡片栅格；标签校验作为下一迭代。

3. 9/18 对外演示

•  演示顺序定为：输入 Brief → 展开意图 → 市场地图 → 三张策略卡。

•  风险：L2 采集偶发超时，现场需准备离线样例兜底。

•  王宁负责准备 3 套备用 Brief，避免现场只有绿茶礼盒一种路径。

三、  会议决议

| 序号 | 结论 | 决议内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通过 | 9/18 演示使用冻结主题，不引入 Fancy 实验样式。 |
| 2 | 通过 | L3 本周只做 Brief 相关度过滤，不做布局重构。 |
| 3 | 暂缓 | 标签合同强制校验，放到下一迭代（预计 9/22 启动）。 |

四、  待办事项

| 事项 | 负责人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 冻结演示主题并同步 Shell 默认色板 | 陈晓 | 9月12日 | 未开始 |
| 2. 完成 L3 Brief 相关度过滤初版 | 周可 | 9月15日 | 未开始 |
| 3. 准备 3 套备用 Brief 及离线样例 | 王宁 | 9月16日 | 未开始 |
| 4. 整理演示脚本（含超时兜底话术） | 李晨 | 9月16日 | 未开始 |
| 5. 补齐赵敏缺席纪要并确认采集稳定性 | 杨阳 | 9月10日 | 未开始 |

五、  下次会议

| 时 间 | 2026年9月16日（星期三） 14:00 |
| --- | --- |
| 形 式 | 线上（腾讯会议，会前另行发送链接） |
| 主要议题 | 演示彩排；相关度过滤验收；采集兜底方案确认 |

六、  确认与签署

请与会人于 2026年9月10日 18:00 前确认。如无异议，本纪要视为生效。

| 主持人签字： | 记录人签字： | 审核人签字： |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年9月9日 | 日期：2026年9月9日 | 日期：2026年9月9日 |

说明：本文为示例会议纪要，内容为虚构，仅供格式演示使用。